诸暨联合村镇银行店口支行、王家井便民网点装修工程

施

工

招

标

文

件

| 招标单位 | ： | 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 |
| --- | --- | --- |

二〇二一年四月

目 录

投标邀请函	1

前 附 表	3

招标日程安排表	4

第一章   投标须知	5

第二章　合同主要条款	13

第三章　技术规范及图纸	33

第四章　投标文件内容及附件	34

# 投标邀请函

致：___________

诸暨联合村镇银行店口支行、王家井便民网点装修工程现已进入招标阶段。兹邀请投标人前来投标。

- 项目概况与招标范围

  - 项目概况

| 标的 | 项目名称 | 招标控制价（万元） | 投标保证金（万元） | 工期（日历天） | 质保金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 店口支行 | 80 | 3 | 75 | 质保金8%，3年质保期满后付清质保金。 |
| B | 王家井便民网点 | 12.8 | 0.5 | 30 |  |

  - 工程类别：装饰装修工程三类

  - 招标内容、范围：设计施工图纸内的装修、水电安装工程，详见设计施工图及招标注意事项，具体可咨询招标人，邀标人视同接受招标内容。。

  - 同山便民网点、安华便民网点装修工程量根据王家井便民网点每平方中标价折算工程合同价，执行一口综合价，相应履约保证金、工期、付款进度及质保维保条款参考B标的。

- 招标方式：邀请招标

- 投标人资格要求

  - 经投标人邀请的施工单位；应向招标人提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件以及履行合同能力的有关证明文件。经审查符合本工程要求并具备投标条件的施工单位作为合格的投标人，参加本工程投标。

  - 本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

由招标人或代理机构向投标人发放招标文件。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止和开标时间为2021年4月29日16:00时，地点为：诸暨市暨东路70号诸暨联合村镇银行三楼。

  - 逾期送达、未送达、未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 联系方式

招标人：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

联系人 ：陈飞娜

电话：13858516003

浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

2021年4月26日

诸暨联合村镇银行店口支行、王家井

便民网点装修工程

施工招标文件

招标人：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

地址：诸暨市暨东路70号诸暨联合村镇银行

邮政编码：311800

电话：13858516003 传真:  /

联系人：陈飞娜

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合内容 | 工程名称：店口支行、王家井便民网点装修工程 建设地点：诸暨市店口镇、暨南街道王家井 结构类型及层数： / 工程类别：装饰装修工程三类 招标方式：邀请招标 评标方法：综合下浮法 100%-[A招标控制价*（1-A下浮率）+B招标控制价*（1-B下浮率）]/( A招标控制价+ B招标控制价） 设计单位：浙江世贸装饰股份有限公司 监理单位：另定 承包方式：包工包料 质量标准：合格 |
| 2 | 建设项目资金来源：自筹 |
| 3 | 批准文件编号： / |
| 4 | 投标人资质等级要求：建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上企业 项目经理资质等级要求：本企业建筑工程建造师，并持有《安全生产考核合格证书》 |
| 5 | 投标有效期：5天（日历天数），从投标文件提交截止日起计算 |
| 6 | 招标文件工本费： /元，图纸押金： /元 |
| 7 | 投标保证金：共计叁万伍仟元整，具体详见投标邀请函（投标前转账缴纳）。 收款单位：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 开户银行：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司总行营业部 银行帐号：421012010106054885 |
| 8 | 投标文件份数：商务标一式三份，其中正本一份，副本二份 |
| 9 | 合同履约保证金：合同总价的5%（其中质量保证金40%、工期保证金30%、项目管理班子到位率保证金30%） 收款单位：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 开户银行：浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司总行营业部 银行帐号：421012010106054885 |

# 招标日程安排表

| 安排 程序 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取招标文件 | 2021年4月26日 10：00时-2021年4月27日17:00时 | 浙江省诸暨市暨东路70号诸暨联合村镇银行三楼 |  |
| 踏勘现场 | / | / | 不集中组织，自行踏勘 |
| 招标答疑 | / | 如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，传真到87633958 |  |
| 投标文件提交 （投标截止时间） | 2021年4月29日16:00时止 | 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司三楼会议室 | 现场提交，逾时视为弃权 |
| 开标 | 2021年4月29日 16:00时 | 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司三楼会议室 |  |

# 第一章   投标须知

一、总则

（一）工程说明

店口支行、暨南便民网点装修工程位于诸暨市店口镇、暨南街道王家井。

（二）招标范围

设计施工图纸内的装修、水电安装工程，详见设计施工图及招标注意事项。

（三）招标方式

本工程采用邀请招标的方式选定施工单位。

（四）资金来源

招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项目下的合格支付。

（五）投标资格

经邀请的施工单位应向招标人提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件以及履行合同能力的有关证明文件。经审查符合本工程要求并具备投标条件的施工单位作为合格的投标人，参加本工程投标。

（六）投标费用

投标人应自行承担编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件由前附表、招标日程安排表、投标须知、合同主要条款、技术规范及图纸、投标文件内容及附件等组成。

2、投标人应认真阅读招标文件中的所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释

招标文件（包括标底、图纸等）作为报价、评标、定标、签订合同的依据。投标人应认真阅读招标文件，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后 / 日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，招标人应以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有购买招标文件的投标人。如未提交书面疑问的，将视作对招标文件（包括标底、图纸）的认同。

（三）招标文件的修改

1、投标截止日期前，招标人可以以补充通知的方式修改或补充招标文件。

2、补充通知应以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、为使投标人在编制投标文件时能把补充通知内容考虑进去，招标人应酌情延长提交投标文件的截止时间。

（四） 现场踏勘及招标答疑会

1、招标人应按招标日程安排表所述时间、地点邀请投标人对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人不对投标人使用上述材料和数据所作的分析判断和推论负责。

3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的再次进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4、投标人应派法定代表人（或委托代理人）、拟派项目经理及相关技术人员按照招标日程安排表所述时间、地点准时踏勘现场和出席招标答疑会。

三、投标报价说明

（一）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括直接工程费、间接费、利润、税金及政策性文件规定的各项费用。农民工工伤保险费不列入报价，中标方按中标价的0.2％另计，纳入合同价。

2、预算编制依据：

- 《浙江省建设工程计价规则2018版》；

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

- 《浙江省建筑工程预算定额2018版》

- 《浙江省安装工程预算定额2018版》

- 《浙江省施工机械台班费用定额2018版》；

- 《浙江省建设工程施工取费定额2018版》；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

- 《关于<浙江省建设工程施工费用定额>有关费用项目和费率调整的通知》（浙建站计[2013]64号）；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）；

- 《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]54号）；

- 其它有关建设工程计价的现行法规及规范性文件。

招标控制价中人工及主要材料价格按《绍兴造价管理信息》（2020-2期诸暨）、《杭州造价信息》（2020-2期）等的除税信息价计入；部分项目单价综合取定，个别材料单价取定，详见《综合取定（暂定）价表》、《材料取定价表》。综合取定（暂定）价格所含工作内容详见相关清单项目的特征描述。

3、综合投标报价（下浮率）保留到小数点后两位。

（二）计入工程报价的有关费用

1、工期要求比国家定额工期缩短　/　％，提前竣工增加费用按《浙江省建筑安装工程费用定额》的　/　％计算，列入其它直接费。

2、工程主体质量要求达到　/　结构等级，优质结构增加费按总造价的　/　%计算，列入单项费用。

3、文明施工增加费按《浙江省建筑安装工程费用定额》的　/　％计取，列入其它直接费。

4、无价材料由招标人提出材料暂定价经造价管理部门认定后，按有关规定计取。

（三）其它费用

1、    /    。

（四）工程价款结算方法及方式

合同价格均采用固定总价合同。除发包人（监理单位）签证外，其余一律不作调整。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件应包括商务标。

投标需要的附表有：详见第四章内容。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供前附表中的投标保证金，该保证金是投标文件的组成部分

2、投标保证金必须从投标人帐户以银行汇票或转帐支票形式提交，并保证在开标前缴入到前附表指定的帐户（以汇票或转账到账的凭据为准）。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将其视为不响应投标而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金应在确定中标人后5个工作日内退还（无息）。

5、中标人的投标保证金应在签订合同后7日内退还（无息）。

6、投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

①在投标有效期内撤回其投标文件的；

②中标人无正当理由放弃中标的；

③中标人未能在规定期限内提交合同履约保证金的；

④中标人未能在规定期限内签订合同的；

⑤投标人存在弄虚作假或串通投标的。

⑥中标人被废除授标的。

（四）合同履约保证金

中标人必须在合同签订前3日内，按前附表规定的标准，以银行汇票或支票方式向招标人提交合同履约保证金（不计息）。未按招标文件规定提交合同履约保证金的，视为放弃中标。

合同履约保证金在工程竣工验收合格后14日内退还给中标人（无息）。

中标人在向招标人提交合同履约保证金的同时，招标人应向中标人提供一定的工程款支付担保。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标人应按招标文件规定的内容和份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”和“副本”封面上均应加盖投标人公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。

3、全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非是根据已发出的招标文件补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。由此造成字迹模糊辨认不清的，应视作无效标处理。修改处应加盖投标人公章或由投标文件签字人签字或盖章。

4、投标文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

5、投标人法定代表人或委托代理人签字处不得使用签字章。

五、投标文件的提交

（一）投标文件的装订、密封与标记

1、本工程的投标文件应按照招标文件第四章内容和顺序制作装订。

2、本工程的投标文件外包封要求密封，封口处加贴封条，并在其上加盖投标人公章、法定代表人（或委托代理人）印鉴。

3、投标文件包封及封面都应标明招标人名称、工程名称及投标人名称，并加盖投标人公章、法定代表人（或委托代理人）印鉴。

（二）提交投标文件截止期

1、投标人应按招标日程安排表规定的时间和地点提交投标文件。逾时送达或未送达指定地点的投标文件招标人不予受理，并原封退回投标人。

2、在原定截止时间前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面补充通知的方式酌情延长提交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人的全部权利、责任和义务，将相应延后至新的投标文件提交截止日期。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人提交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式提出补充意见修改其投标文件，在投标文件提交截止时间以后，不得更改其投标文件。

2、投标人的补充修改内容，应按规定编制、标记和提交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在投标文件提交截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

六、开标

（一）开  标

1、招标人应按招标日程安排表规定的时间和地点举行开标会议，投标人交易员必须随带本企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理资质证书及《安全生产考核合格证书》、交易员证等证件（除资质证书可为加盖投标人公章的复印件外，其余均为原件）参加开标会议，否则视为自动弃权。

2、开标会议由招标人（招标代理机构）组织并主持。

3、投标人交易员未准时参加开标会议的视为自动弃权。

4、开标顺序为： / 。

（二）投标文件的有效性

1、开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

①未按本招标文件规定要求密封的；

②未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

③未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

④未按招标文件要求提交投标保证金的，或未按要求提供资格证明材料（均为原件）的；

⑤联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

2、招标人应将有效投标文件送评标委员会进行评审比较。

（三）投标文件鉴定和公布

开标会现场当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量以及招标人认为适当的其他内容。

（四）唱标和记录

唱标内容应做好记录，并由各有关单位人员签字确认。

七、评标

（一）评标组织

根据有关规定组成评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，施工方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

本工程评标办法采用总造价下浮法。详见八、评标办法。

（四）评标内容的保密

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

（六）投标文件的初步评审

1、开标后，经招标人审查符合本须知有关规定的文件，才能提交评审委员会评审。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

3、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标委员会将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标委员会依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

4、评标委员会经评审，因否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（八）投标文件有下列情形之一的，属重大偏差，作废标处理

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

3、未按要求提供资格证明材料的（均为原件）；

4、存在招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

5、报价不符合招标文件的规定，或工期大于招标文件的规定，或质量标准低于招标文件的规定，或其它实质性内容不符合招标文件的规定的。

（九）细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人投标造成不公平的结果。

细微偏差不影响投标文件的有效性：

1、报价书中的报价下浮率大小写不一致的以大写为准，允许更正小写；

2、投标文件中个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息或数据等情况。

八、评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，本工程实行“总造价下浮法”进行评标，为公开、公平、公正、择优确定中标人，特制定本办法。本工程共分2个标的，招标控制价分别为标的A店口支行80万元，标的B王家井便民网点12.8万元，同山便民网点及安华便民网点按王家井便民网点每平方中标单价确定中标价格；工程类别三类，投标人对其所投的各标的进行分别报价且报价不得高于或低于10%-15%的区间，否则作无效投标处理；A标与B标的综合下浮率为10%-15%区间，按综合下浮率最低的作为本项目预中标人。

综合下浮率=100%-[A招标控制价*（1-A下浮率）+B招标控制价*（1-B下浮率）]/( A招标控制价+ B招标控制价）

（二）在投标截止日期前推一年内有发生重大质量、安全事故的项目经理，或在投标截止日期前推三年内有招投标市场不良行为记录或被纪检、检察机关立案查处的项目经理，不得担任本工程项目经理（具体以相关行政主管部门的处罚文件、招投标监管机构、纪检、检察机关立案查处记录为准）。如经查实，则取消该投标人中标资格。

九、定标方式

定标方式：投标的综合下浮报价最低者为预中标人。

- 各标的投标报价最低且出现并列时，则招标人当场抽签确定预中标人。

- 预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还。

十、授予合同

（—）中标通知书

招标人根据《中标通知书》通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，《中标通知书》将成为合同的主要附件。

（二）授标及废除授标

招标人应把施工合同授予中标人。《中标通知书》发出之后，招标人若证实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

1、弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

2、于投标有效期终止之前撤回投标文件的；

3、因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同的；

4、因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金的；

5、在法律、法规规定的其它损害招标人利益和社会公共利益的情形的。

（三）签订合同

中标人应当自收到《中标通知书》之日2021年5日5日前和招标人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》等有关规定，依据招标文件、中标人的投标文件签订施工合同。招标人和中标人不得再另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

# 第二章　合同主要条款

### 1. 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2021年5月5日。

计划竣工日期：2021年7月19日。

工期总日历天数：75天。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2. 合同价格形式：采用固定总价合同。除设计变更引起工程量的增减、发包人（监理单位）签证外，其余一律不作调整。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 签订之日起  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，其中合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本一式八份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：

地  址：       地  址：

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 3. 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /                  。

1.1.3.9 永久占地包括：        建规划红线图                      。

1.1.3.10 临时占地包括：             /                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等国家规定的现行法律法规及浙江省、诸暨市相关的法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家现行质量检验评定标准和施工验收规范  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求  /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书，（2）中标通知书及招标文件，（3）投标文件及其附件，（4）本合同专用条款，（6）技术标准和要求，（7）图纸，（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： /；

承包人提供的文件的期限为： /               ；

承包人提供的文件的数量为：一式二份     ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整的图纸供发包人、监理人及有关人员使用          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由发包人负责。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： /                。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        /    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          /        。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：         。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /      。

发包人是否提供支付担保：不提供                  。

发包人提供支付担保的形式：/                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：      承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档                。

承包人需要提交的竣工资料套数：      陆套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程计划；提交每周完成工程量，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份。

（2）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全施工照明。发包人不承担承包人雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任，除非是因发包人或发包人雇员在履行职务行为过程中的过错而造成的伤亡。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽合理努力协助（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

关于项目经理在施工现场的时间要求：标的A不低于55天（标的B不低于25日） ，项目经理每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人直接在结算款中扣除5000元。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人直接在结算款中扣除5000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由业主代表批准，发包人认可后方可离开       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本工程禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起至竣工验收合格交付业主之日止    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是                     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    /       。

关于监理人的监理权限：   /    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     无    。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  无安全事故  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：           /           。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：         /    。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件要求。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /

7.2 施工进度计划

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人工程开工期限：2021年5月6日。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款②重大设计变更而影响施工进度③政策处理问题影响施工进度④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天按合同价款的千分之一处罚，依次类推  。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   如延误总工期超过10天，则没收工期延误保证金  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /      。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    公安消防等政府验收标准确定   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：       由承包人承担          。

#### 9. 试验与检验:    /

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    /

10.4 变更估价 无

10.5承包人的合理化建议

10.6 暂估价 /

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整 /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定总价合同。风险范围：因发包人原因造成的变更，根据变更联系单按实调整（若由于承包人未能按施工图和有关技术规范要求正确施工造成工程量增加或返工的，则损失由承包人自负）。

风险费用的计算方法：  承包人因在投标时纳入投标报价中

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付/

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）及相关省市文件。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 进度付款申请单的编制

关于进度款支付约定：本工程进度款按月结算与支付，本工程标的A工期为75天，前30天根据业主核定计量支付合同价款的20%，第二个30天根据业主核定计量支付合同价款的30%，工程竣工验收支付至工程价款的85%，如需审计则经有关部门单位审计后14工作日内支付至审定结算价款的92%，余下的8%作为工程质量保证（修）金，三年质保期满后14工作日内一次性付清（无息）。

【标的B的工期为30天，前20天根据业主核定计量支付合同价款的30%，工程竣工验收支付至工程价款的85%，如需审计则经有关部门单位审计后14工作日内支付至审定结算价款的92%，余下的8%作为工程质量保证（修）金，三年质保期满后14工作日内一次性付清（无息）。】

13. 验收和工程试车

13.1 竣工验收

13.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  承包人自验合格后报业主验收    。

13.2.1移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 验收合格后七天内  。

13.3 工程试车 / 。

13.6 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  验收合格后经业主同意 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  待竣工验收通过公安消防验收并达到承诺的质量标准后方能进行竣工结算。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期为24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留   。

15.3承包人提供质量保证金的方式

（1） 8 %的工程款；

15.3.1质量保证金的扣留

（1）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    见工程质量保修书     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到业主通知12小时内   。

#### 16. 违约

16.1承包人违约的情形

承包人违约的情形：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

#### 18. 保险

18.1保险

关于保险的特别约定：  农民工工伤保险、意外伤害保险应足额缴纳，在签订合同时提交复印件至业主方备案

#### 19. 争议解决

19.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按该方式解决：向  诸暨市   人民法院起诉。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五  年；

3．装修工程为   三  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  三     年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：      地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

### 附件2：

### 建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第三章　技术规范及图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积，场地拆迁及平整情况，施工用水、电及有关勘探资料等）

三、本工程采用的技术规范

四、图纸

# 第四章　投标文件内容及附件

（若投标人需要投多个标的的，则应提供相应份数的工程报价书、项目经理简介表、主要施工管理人员表以及主要施工机械设备标；并放入投标文件中。）

本工程投标文件包括：

1、封面

2、授权委托书（附件一）

3、项目管理班子到位承诺书（附件二）

4、总报价书（附表一）

5、项目经理简历表（附表二）

6、主要施工管理人员表（附表三）

7、主要施工机械设备表（附表四）

施工投标文件

（内外封包式样）

招标人：

工程名称：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        日

附件一：

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加

（招标人）                                           工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：

身份证号码：

单 位：         　　　  部门：              职务：

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　　   （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日

附件二：

项目管理班子到位承诺书

致：

在接到贵方                               工程投标邀请书后，我们愿意参加该工程投标，并指派                （项目经理姓名）及相应项目管理班子作为本工程施工项目管理班子，不论是否中标，我公司郑重承诺：

1、按招标文件要求及时提供相应保证金；

2、本项目工期共**天，项目经理出勤天数不得低于**天；出勤考核服从招标人或监理单位抽查记录；

3、未经招标人书面同意，不得擅自更换项目经理及项目管理班子成员；

4、我公司如违反上述条款，愿无条件接受招标人清退处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。

投标人（全称）：                   　           　　　　　  （盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人：                          　  （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人联系电话：

邮政编码：

电话：

传真：

附表一：

工程总报价书

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 工程类别 |  | 建设规模 |  |
| 投标工期 | 天（日历天数） |
| 质量标准 |  |
| 报价下浮率 | 大写:百分之 . 小写: ％ |
| 投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |

注:投标人应根据招标控制价为基数报工程的投标下浮率，下浮率保留到小数点后两位。

附表二：

工程项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理 工作年限 |  |
| 已完或在建工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 工程质量 |
| 备 注 |  |

附表三：

工程主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 2、 3、 4、 |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目经理 2、项目副经理 3、技术管理 4、质量管理 5、安全管理 6、材料管理 7、 8、 9、 10、 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

附表四：

工程主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制 造 年 份 | 定额功率（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |